苏州市吴江区人民政府办公室文件

吴政办〔2019〕70号

关于印发2019年苏州市吴江区

城市管理重点工作任务实施方案的通知

吴江开发区（同里镇）、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、太湖新城（松陵镇）管委会，各镇人民政府，区各有关单位：

经区政府同意，现将《2019年苏州市吴江区城市管理重点工作任务实施方案》印发给你们，请结合实际贯彻执行。

苏州市吴江区人民政府办公室

2019年5月20日

（此件公开发布）

2019年苏州市吴江区

城市管理重点工作任务实施方案

为全面贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于城市管理工作的新要求，按照市、区两级城管委工作会议的统一部署，在巩固2018年城市管理成果的基础上，加大行动力度，努力提升城市精细化管理水平，确保城市环境面貌和人居环境质量再上新台阶，制定如下实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于城市精细化管理重要指示精神为行动指南，按照市委、市政府和区委、区政府工作部署，积极顺应城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期待，坚持以人民为中心的发展理念，关注民生、服务民生，让人居环境更方便、更舒心、更美好；坚持项目引领，全面提升城市精细化管理水平；坚持问题导向，切实办好群众的“关键小事”，将城市环境治理得更加洁净、更加有序、更加美丽，以优异的城市管理高质量发展水平庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、重点工作任务安排

（一）深入拓展城乡垃圾分类

对标国内先进城市，因地制宜建立符合吴江实际的垃圾分类管理机制，进一步完善分类收集、分类运输、分类处置收运处体系，力争城乡垃圾分类工作再上新台阶。

1．制定区镇生活垃圾分类行动、宣传和考核方案。根据市级垃圾分类相关工作要求，结合吴江实际，制定切实可行的工作方案，并抓好工作落实，确保各项工作稳步推进。城区建设1处具有规模的宣传阵地；各区镇（街道）配备至少2名、社区（行政村）配备至少1名垃圾分类专职人员；各区镇开展不少于1次大型宣传活动，每月开展1次进学校、单位或社区的互动实践活动；积极开展分类业务和安全培训工作。

2．拓展居民小区垃圾分类工作。实现垃圾分类小区全覆盖。积极开展垃圾四分类工作，四分类小区不低于所辖小区总数的10%。继续拓展“互联网+垃圾分类”试点，综合采用智能回收、上门收集等方式，升级兑换渠道，年内完成不少于24个小区。继续完善松陵街道分类示范片区建设，新增江陵街道分类示范片区建设，示范片区内实现“三个全覆盖”，即生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。

3．持续推进农村生活垃圾分类工作。年内完成84个行政村的生活垃圾分类工作，实现农村生活垃圾分类全覆盖。持续开展易腐垃圾就地处置工作，建立健全农贸市场有机垃圾及农村易腐垃圾的收运体系，加强对就地处置点的日常检查考核，落实农贸市场主体责任，确保建成的就地处置点持续稳定运行。

4．建立垃圾分类收运及处置体系。各区镇要建立完善“不同人员、不同车辆、不同要求、不同去向”的收运机制，杜绝混收混运。围绕“减量化、资源化、无害化”目标，基本建立餐厨垃圾、建筑（装修）垃圾、园林绿化垃圾、农贸市场有机垃圾、大件垃圾、居民有害垃圾收运及处置体系。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区教育局、区司法局、区财政局、区自然资源和规划局、区住建局、区农业农村局、区商务局、区卫健委、区市场监管局、区机关事务管理中心，吴江生态环境局，各区镇）

（二）持续开展“厕所革命”

贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要批示精神,持续推进全区“厕所革命”工作，进一步落实长效管理机制，实现我区厕所建设管理水平稳步提升。

1．持续推进厕所新建改建工作。按照为民、利民、便民的原则，做好公厕升级改造以及消盲补缺工作，进一步完善已改和新建厕所功能要素。全区年内完成30座厕所的新（改）建任务。

2．推进“厕所开放联盟”工作。落实监督考核奖励制度，促进“厕所开放联盟”成员单位团结协作、共力共为，确保加入“开放联盟”的厕所全面达到相应的设施标准和保洁质量。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区财政局、区自然资源和规划局、区住建局、区文体广电和旅游局，各区镇）

（三）加快推进生活垃圾终端建设

1．加快推进建筑（装修）垃圾处置项目及临时堆放点建设。按照序时进度推进立项、稳评等前期工作，各区镇统筹规划临时堆放点建设，配备相应的就地破碎设施，建立分类收运制度。

2．按计划建立餐厨废弃物收运处体系。上半年完成吴江区餐厨废弃物处置项目建设并启动运营。各区镇积极配合做好宣传引导、执法检查等工作，确保项目顺利运营。

3．新增必要的园林垃圾破碎设备，建立完善园林绿化垃圾收集、运输、处置体系。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区委宣传部，区发改委、区公安局、区财政局、区自然资源和规划局、区住建局、区水务局、区行政审批局、区信访局，吴江生态环境局、吴江供电公司，光大环保能源（苏州）有限公司，各区镇）

（四）持续开展环境综合整治行动

以文明城市复检为契机，在全区范围内持续开展环境综合整治，着力解决当前城市管理中存在的突出问题，全面提高全区城市管理能力和水平。

1．全面开展市容环境秩序整治。在全区范围内开展严管整治。聚焦人行道违停、占道经营、乱涂乱贴、露天焚烧和露天烧烤等市容环境秩序突出问题，各区镇排摸确定重点整治道路、区域，分工负责、分片包干，采取“守点、巡线、控面”方式不间断开展整治行动，做到见违必纠、纠违必处、处罚必严，形成严管严查高压整治态势，确保整治取得实效。

2．开展环卫和市政基础设施整治。本着“合理布局，群众急需，查漏补缺，提升品质”的原则，全面排查检修公厕、垃圾桶、果皮箱等环卫设施，及时补足短缺，提高设施完好率。严格按照苏州市环卫保洁作业标准，加强卫生保洁，消除卫生死角，制定完善道路机械化清扫保洁作业方案，结合污染防治攻坚战要求，增加机械化作业频次，延长保洁时间段，确保机扫率达85%以上。按照《城市道路管线检查井处置标准》要求，对道路、人行道、侧平石和雨水篦子等设施进行排查和缺损快速修复，提高设施完好率。建立与社区的联动机制，排摸背街小巷亮灯率及装灯率情况，做到背街小巷装灯率100%。向市民公布路灯24小时报修电话，实现故障报修快速处置。

（牵头部门：区城管局；责任部门：各区镇）

（五）全面启动道路井盖专项整治

结合安全生产隐患排查行动，集中开展井盖专项整治。

1．排查统计道路井盖问题。发挥网格巡查覆盖面广、时效性强的优势，深入排查，重点排查主次干道、街巷、绿化带等处的井盖安全隐患，对排查出的问题进行分类汇总，明确责任主体和职责分工。

2．开展专项整治行动。在全区范围内开展一次集中整治，着力解决各类井盖塌陷、下沉、突起及井与井盖配合不稳固等安全隐患问题，组织完成全区500座道路检查井的检查整修任务。

3．建立完善道路井盖巡查和维护长效机制，全面提升全区道路“静稳化”水平，确保市政道路各类检查井安全、坚固、平整、美观。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区公安局、区自然资源和规划局、区住建局、区交通运输局、区水务局、区应急管理局、区联动中心、区市政公用集团，吴江供电公司、电信吴江分公司、移动吴江分公司、联通吴江分公司、江苏广电吴江分公司，港华燃气公司、华衍水务公司，各区镇）

（六）继续整治提升户外广告

继续保持户外广告整治高压态势，全面清理违法违规设施、到期设施、存在严重安全隐患设施，构建全方位、多层次、精细化的高品质城市户外广告体系。

1．深入推进户外违法违规广告设施的拆除工作。6月底前完成对全区范围内2442块违法违规户外广告设施的集中整治。力争年底前完成吴江区控规导则中确定拆除的全部任务量。

2．开展“亮出城市发际线”专项行动。根据上级统一部署，推进违规屋顶镂空字整治工作；对存在安全隐患的桥身广告、高炮等大型广告设施进行集中清理、拆除。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区委宣传部、区公安局、区财政局、区自然资源和规划局、区住建局、区交通运输局、区市场监管局、吴江文化传播有限公司，各区镇）

（七）加快实施停车便利化工程

积极开展停车设施信息化改造，推动停车开放共享和边角地块改造停车设施工作，推进停车泊位建设，重点解决中心城区、学校、医院等重点区域停车难、停车乱问题，完善信息管理平台和停车APP功能，提高管理服务水平。

1．铺开全区停车设施信息化改造。年底前，完成4000个以上泊位硬件信息化改造，完善信息管理平台数据分析能力，改善APP使用体验。

2．开展停车共享工作。积极推动机关、企事业单位内部车位开放共享，按全天、夜间和特定时间段三种模式，灵活管理，增加停车供给。

3．持续增加停车设施。对老城区停车矛盾突出区域开展专项整治，利用边角闲置地块新建临时停车设施，鼓励平面停车场改建立体停车楼，年内新增停车泊位4000个以上，其中公共泊位800个以上。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区发改委、区公安局、区财政局、区自然资源和规划局、区住建局、区交通运输局、区机关事务管理中心、吴江文化传播有限公司，各区镇）

（八）优化配置公共自行车资源

全力推进公共自行车加密扩容工作，公开征集建设、管理意见，提高市民参与度，改善城市慢行交通出行体验。

1．科学布设站点网络。除地铁站点、老旧城区、居民小区、企业办公楼等区域外，重点梳理“两难”交通问题严重区域的公交衔接点、停车设施出入口等，筛选拟建站点清单，公开征求建设意见，确保选点精准、平衡需求。年内新增30个以上公共自行车站点和2000辆公共自行车、900个锁车桩。

2．加强设备的维护和更换。对已有设备和车辆进行全面排查，将破损严重的进行淘汰，对骑行舒适度差的进行升级改造。年内完成2000辆公共自行车、2500个锁车桩的更换。

3．强化信息宣传。组织世界无车日公益骑行系列宣传活动，提升公共自行车绿色、健康、公益形象，改善市民出行习惯，增加骑行率；在新建、更换站点及车辆时通过媒体、公众号等告知市民，根据季节、天气定期发布公共自行车使用须知、常见问题等，提高服务水平。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区委宣传部、区公安局、区财政局、区自然资源和规划局、区文体广电和旅游局，各区镇）

（九）全面提升城市管理执法水平

努力适应新形势下城市管理工作需要，解决一批城市管理中的重点难点问题，着力打造立体、全面、快速、精准的城市精细化管理体系，进一步提升城市管理水平。

1．全力推进违法搭建管控。坚持以“三治”工作为统领，结合“331”专项整治等行动，全面加强违法建设治理。完成建成区存量违法建设查处比例不低于90%的目标任务，对新增违法建设实行零容忍，发现一起查处一起。

2．推进城市管理网格化。严格按照苏州市级要求，在吴江城区内深入开展城管执法队伍网格化管理工作，并积极向乡镇延伸。按要求建立城市管理服务站，不断提升城市管理服务站功能。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区自然资源和规划局、区住建局，吴江生态环境局，各区镇）

（十）持续推进智慧城管建设

进一步推动城市管理信息化、智能化建设，在全区范围推广智慧环卫、智慧渣土、智慧执法、智慧照明、智慧停车等方面的应用，加快硬件改造及软件平台升级完善，运用智能化降本增效，不断提高城市管理效率。

1．推动城市管理信息化资源整合应用，做好全区范围内的数据对接工作。大力推广信息化在环境卫生、渣土运输管理、综合执法等工作中的运用，利用科技创新手段，发挥信息化优势，不断提高城市管理效率。

2．推动全区城市照明智能化、信息化管理系统项目。完成5万盏单灯智能控制改造，精准管理每一盏路灯，实现故障报警、设施定位、节能监控等功能；完成智能半夜灯模式调试，实现按需照明，进一步降低能耗，实现节能达到68%目标。

3．试点停车诱导与智慧路灯融合。完善智慧路灯杆功能，实现与停车管理平台的交互应用。通过电子屏显示停车设施信息，通过监控、一键求助等强化无人值守管理，与三级停车诱导屏结合，逐步扩大覆盖范围，形成停车诱导网络。

（牵头部门：区城管局；责任部门：区政府办（大数据管理局）、区财政局，各区镇）

三、措施要求

（一）统一思想，提高认识。2019年城市管理重点工作任务是区委、区政府贯彻落实习近平总书记关于城市精细化管理重要指示精神的重大决策部署，是深入推进新一轮全国文明城市创建的客观需要，更是增进民生福祉和改善民生的重要举措。各地、各部门要充分认识开展城市管理重点工作任务的重要性和必要性，以高度的责任感、强烈的使命感和时不我待的紧迫感，切实抓好各项工作落实，努力营造一个整洁优美、安全有序的城市环境。各地统一协调指挥属地重点工作任务行动，各责任单位要对照目标，细化内容，按时间节点抓好任务落实，做到周有进展，月有研究，季有突破。

（二）注重引导，实现共治。城市管理的过程是实现社会共治的过程，要把政府主导、社会协调、公众参与结合起来，真正做到“城市环境大家管”。要善于借助新闻媒体及网络力量抓落实，坚持舆论先行，将宣传工作贯穿工作始终。要充分发挥新闻媒体的舆论导向作用，营造良好的舆论环境，引导广大市民参与和支持城市管理工作。要充分发挥新闻媒体监督作用，将一些城市不文明现象予以曝光，对先进典型予以表扬，营造良好氛围和强大工作声势。要鼓励和支持社会各方面参与，逐步实现公共服务主体多元化，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。

（三）加强保障，严格奖惩。要加强重点工作任务行动工作经费和力量保障，各地各部门要安排必要的工作经费，组建专门的工作队伍。对一些重点项目要加快审批速度，形成绿色通道，提升工作效率。要建立专门的督查和通报制度，对各项工作任务的落实情况进行督办和考核，考核结果在区主要新闻媒体公布，并将重点工作任务完成情况纳入绩效考核。要进一步加大问责追究力度，对提前或超额完成任务的单位和个人给予通报表扬，对行动迟缓、推诿扯皮、工作不力，不能按时按标准完成工作任务的进一步加大问责追究力度。

附件：2019年苏州市吴江区城市管理重点工作任务分解表

附件

2019年苏州市吴江区城市管理重点工作任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 具体任务 | 年度目标 | 牵头部门 | 时间节点 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 深入拓展城乡垃圾分类 | 制定垃圾分类行动、宣传、考核方案 | 建成1处规模宣传阵地，开展不少于1次大型宣传活动，每月开展1次进学校、单位或社区的互动实践。 | 区城管局 | 2月分解下达目标任务。 3月召开工作会议，明确工作任务。 10月底前完成居民小区及农村生活垃圾分类全覆盖及四分类小区建设。 11月底完成分类示范片区建设。 12月联合相关部门对垃圾分类完成和运行情况进行考核验收。 | 区教育局、司法局、财政局、自然资源和规划局、住建局、农业农村局、商务局、卫健委、市场监管局、机关事务管理中心，吴江生态环境局，各区镇 |
|  |  | 拓展居民小区垃圾分类 | 实现垃圾分类小区全覆盖。四分类小区不低于所辖小区总数10%，即吴江开发区10个、汾湖高新区5个、吴江高新区6个、太湖新城12个、七都2个、桃源2个、震泽3个、平望3个。拓展“互联网+垃圾分类”试点，吴江开发区、汾湖高新区、吴江高新区、太湖新城各完成不少于4个，七都、桃源、震泽、平望各完成不少于2个小区。建立完善分类示范片区建设。 |  |  |  |
| 一 | 深入拓展 城乡垃圾分类 | 持续推进农村生活垃圾分类 | 新增84个生活垃圾分类行政村，实现农村生活垃圾分类全覆盖。其中：汾湖高新区25个，吴江高新区22个，太湖新城10个，七都9个，桃源13个，平望5个。 | 区城管局 | 2月分解下达目标任务。 3月召开工作会议，明确工作任务。 10月底前完成居民小区及农村生活垃圾分类全覆盖及四分类小区建设。 11月底完成分类示范片区建设。 12月联合相关部门对垃圾分类完成和运行情况进行考核验收。 | 区教育局、司法局、财政局、自然资源和规划局、住建局、农业农村局、商务局、卫健委、市场监管局、机关事务管理中心，吴江生态环境局，各区镇 |
|  |  | 建立垃圾分类收运处置体系 | 基本建立餐厨垃圾、建筑（装修）垃圾、园林绿化垃圾、农贸市场有机垃圾、大件垃圾、居民有害垃圾收运及处置体系。 |  |  |  |
| 二 | 持续开展“厕所革命” | 推进厕所新改建和“厕所开放联盟”工作 | 完成30座厕所新（改）建任务。其中：汾湖高新区6个，吴江高新区7个，太湖新城5个，七都1个，桃源3个，震泽3个，平望5个。 | 区城管局 | 12月底前完成建设任务。 | 区财政局、自然资源和规划局、住建局、文体广电和旅游局，各区镇 |
| 三 | 加快推进生活垃圾终端建设 | 加快推进建筑（装修）垃圾处置项目及临时堆放点建设。 | 按照序时进度推进立项、稳评等前期工作，各区镇统筹规划临时堆放点建设。 | 区城管局 | 5月底前完成项目合同签约及项目公司注册。 11月底前完成地勘、可研、环评、设计等前期工作。 | 区委宣传部，区发改委、公安局、财政局、自然资源和规划局、住建局、水务局、行政审批局、信访局，吴江生态环境局、吴江供电公司，光大环保能源（苏州）有限公司，各区镇 |
|  |  | 建立餐厨废弃物收运处体系。 | 完成项目建设，建立收运处体系，并正式运行。 |  | 1-2月基本完成设备安装。 3-4月完成调试试运行。 1-4月完成收运体系建设，其中3月完成收运人员招聘以及人员培训，4月上旬向餐饮单位进行餐厨收运宣传，4月中旬开展集体签约。 5月起正式运行。 |  |
|  |  | 建立完善园林绿化垃圾收运处体系。 | 新增必要的破碎设备。 |  | 全年推进。 |  |
| 四 | 持续开展环境综合整治行动 | 开展市容环境秩序整治。 | 聚焦市容环境突出问题，持续开展环境整治，不断提升管理水平。 | 区城管局 | 4月底前全区部署启动。 7月底前成果验收。 8-12月实施长效管理巩固整治成果。 | 各区镇 |
|  |  | 开展环卫和市政基础设施整治。 | 全面排查环卫、市政基础设施情况，实现缺损快速补足和修复，提高设施完好率。排摸背街小巷亮灯率和装灯率，实现装灯率100%。 |  |  |  |
| 五 | 全面启动道路井盖专项整治 | 排查统计道路井盖问题，开展道路井盖专项整治，建立完善巡查和维护长效机制。 | 深入排查井盖安全隐患，完成 500座道路检查井的检查整修任务。 | 区城管局 | 12月底前完成。 | 区公安局、自然资源和规划局、住建局、交通运输局、水务局、应急管理局、联动中心、市政公用集团，供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、江苏广电吴江分公司，港华燃气、华衍水务，各区镇 |
| 六 | 继续整治 提升户外 广告 | 深入推进户外违法违规广告设施的拆除工作。开展违规屋顶镂空字整治。 | 完成2442块违法违规户外广告设施的集中整治，力争完成吴江控规导则中确定拆除的全部任务。开展违规屋顶镂空字整治。 | 区城管局 | 6月底前完成2442块违规户外广告拆除任务。 12月底前力争完成控规导则确定拆除的全部任务。 12月底前完成屋顶镂空字整治。 | 区委宣传部，区公安局、财政局、自然资源和规划局、住建局、交通运输局、市场监管局、吴江文化传播有限公司，各区镇 |
| 七 | 加快实施停车便利化工程 | 全区停车设施信息化改造。 | 完成4000个以上泊位硬件信息化改造。 | 区城管局 | 完成全区1/3公共停车设施建设，停车矛盾核心区实现智能化管理。 | 区发改委、公安局、财政局、自然资源和规划局、住建局、交通运输局、机关事务管理中心、吴江文化传播有限公司，各区镇 |
|  |  | 积极开展停车共享。 | 推动机关、企事业单位内部车位共享。 |  | 4月底前完成开放模式调研。 12月底前符合条件的全部开放。 |  |
|  |  | 持续增加停车泊位设施。 | 年内新增停车泊位4000个以上，其中公共停车位800个以上。 |  | 12月底前完成新增建设任务。 |  |
| 八 | 优化配置公共自行车资源 | 科学布设站点网络，推进公共自行车加密扩容。 | 科学布设站点网络，新增公共自行车站点30个以上，新增公共自行车2000辆，新增车桩900个。 | 区城管局 | 2月分解下达目标任务。 3月召开工作会议，明确工作任务。 3月完成拟建站点梳理。 4月底前完成站点建设清单民意征集。 12月底前完成全部目标任务。 | 区委宣传部，区公安局、财政局、自然资源和规划局、文体广电和旅游局，各区镇 |
|  |  | 加强设备维护和更换，提升公共自行车品质。 | 更新公共自行车2000辆，更换锁车桩2500个。 |  |  |  |
|  |  | 强化宣传，倡导绿化出行。 | 组织世界无车日公益骑行系列宣传活动，多渠道发布骑行相关信息，提高服务水平。 |  |  |  |
| 九 | 全面提升城市管理执法水平 | 全力推进违法搭建管控。 | 1．完成建成区存量违法建设查处比例不低于90%的目标任务。 2．严控新增违法建设，发现一起查处一起。 | 区城管局 | 2019年12月底前完成预定92.5%的目标。 | 区自然资源和规划局、住建局，吴江生态环境局，各区镇 |
|  |  | 推进城市管理网格化。 | 吴江城区开展城管执法队伍网格化管理，并积极向乡镇延伸。按市级要求建立城管服务站。 |  | 全年推进。 |  |
| 十 | 持续推进智慧城管建设 | 推进城市管理信息化资源整合，做好全区范围内的数据对接工作。 | 在全区推广智慧环卫、智慧渣土、智慧执法运用，提升管理效率。 | 区城管局 | 全年推进。 | 区政府办（大数据管理局）、财政局，各区镇 |
|  |  | 推动城市照明智能化、信息化管理系统项目。 | 完成5万盏单灯智能控制改造，完成智能半夜灯模式调试，实现按需照明。 |  | 12月底前完成。 |  |
|  |  | 试点停车诱导与智慧路灯融合。 | 完善智慧路灯杆功能，实现与停车管理平台的交互应用。 |  | 12月底前完成。 |  |

抄送：苏州市政府办公室，苏州市城市管理局，区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

苏州市吴江区人民政府办公室	2019年5月20日印发